## Slide 1
კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულება
ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დარჩით სახლში!

## Slide 2: პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის საფუძვლები
პაატა გოგიშვილი
ინფორმატიკის დოქტორი
ასოცირებული პროფესორი
კვირა 5
2020 წლის 22 ოქტომბერი
(Online მეცადინეობა)
დარჩით სახლში!

## Slide 3
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!

## Slide 4
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
პროექტის დაგეგმვა მიზნად ისახავს:
ღირებულების და ვადის განსაზღვრას;
გეგმის შედგენას;
ხარისხის კონტროლის გეგმის შედგენას;
რისკების მართვას;
მონიტორინგის მექანიზმების განსაზღვრას;

## Slide 5
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
ძალისხმევის შეფასება (Effort Estimation):
ფასის განსაზღვრა;
გეგმის შედგენა და პერსონალის განსაზღვრა;

## Slide 6
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
ძალისხმევის შეფასება ზემოდან:
პროგრამის ზომის განსაზღვრა;
ზომის მიხედვით PM-ის დადგენა;

## Slide 7
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
ძალისხმევის შეფასება ქვემოდან:
პროგრამის დაყოფა შემადგენელ ნაწილებად;
თითოეული ნაწილის ძალისხმევის დათვლა და შეკრება;

## Slide 8
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
ღირებულების და ვადის განსაზღვრა:
კოეფიციენტები;
კვადრატული ფესვის წესი.

## Slide 9
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
რესურსების განსაზღვრა (Effort Estimation):

## Slide 10
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
ხარისხის დაგეგმვა (Quality planning):

## Slide 11
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
რისკების მართვა (Risk Management):
რისკის ალბათობა
უარყოფითი ზეგავლენის მასშტაბი

## Slide 12
დარჩით სახლში!
რისკების მართვას გეგმა (Risk Management Plan):
რისკი | ალბ. | ზეგ. | მინიმიზაციის გეგმა
წარმადობის პრობლემა | დიდი | დიდი | ჯგუფის ტრენინგი. სისტემის ტესტირება შემუშავების ეტაპზე.
კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა | საშ. | საშ. | ტრენინგები. პროტოტიპის შეთანხმება დამკვეთთან. კოდირების პრაქტიკის დაგროვება.
პროექტის სირთულე | საშ. | საშ. | სფეროს ცოდნის კადრების მოზიდვა. გამოცდილი კადრების მოზიდვა.
კადრების გადინება | დიდი | დიდი | დავალებების დუბლირება. რამდენიმე მთავარი დეველოპერის როტაცია სხვადასხვა დავალებებზე.
არაზუსტი მოთხოვნები | საშ. | დიდი | პროტოტიპის შექმნა. შუალედური ანგარიშების გაკეთება კლიენტებისთვის.

## Slide 13
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
პროექტის მონიტორინგი:
აქტივობების ანალიზი
მიმდინარე სტატუსის განსაზღვრა
საეტაპო ვადების კონტროლი

## Slide 14
პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტის დაგეგმვა
დარჩით სახლში!
დეტალური გეგმა:
საკითხების დანაწილება
დახარჯული დროის აღრიცხვა