## Slide 1
კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულება
ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დარჩით სახლში!

## Slide 2: ICTs პროექტების მართვა
პაატა გოგიშვილი
ინფორმატიკის დოქტორი
ასოცირებული პროფესორი
კვირა 2
2022 წლის 13 ოქტომბერი
დარჩით სახლში!

## Slide 3
რჩევები
დარჩით სახლში!
მოაწესრიგეთ კომპიუტერი და სამუშაო მაგიდა
აირიდეთ დამღლელი და უსიამოვნო ხალხი
შეიმუშავეთ თქვენი სისტემა
მოიკავეთ სამუშაო დრო
მოიკავეთ დასვენების დრო
დაასინქრონიზეთ ყველა მოწყობილობა
გააზიარეთ თქვენი კალენდარი
როცა საჭიროა - თქვით „არა“.
დახვეწეთ თქვენი ჩვევები

## Slide 4
IT სფეროები
დარჩით სახლში!
ვებ აპლიკაციების შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
გრაფიკული აპლიკაციების შემუშავება
მობილური აპლიკაციების შემუშავება
ქსელის აწყობა და კონფიგურაცია
აპარატურის ინსტალაცია
მონაცემთა ბაზის მართვა
ოპერაციული სისტემების მართვა

## Slide 5
განტის დიაგრამა
დარჩით სახლში!
განტის დიაგრამა განკუთვნილია აქტივობების დროში გასაწერად და თვალსაჩინოდ წარმოსადგენად.
აქტივობას აქვს სახელწოდება და შეიცავს აღწერას. აღწერა, როგორც წესი მოიცავს Rich Text ველს და თანდართულ ფაილებს.
აქტივობებს შეიძლება ჰქონდეს საკვანძო მომენტები (Milestone)
თითოეულ აქტივობას აქვს საწყისი და საბოლოო დროები.
აქტივობას შეიძლება მივუთითოთ რამდენი პროცენტით არის შესრულებული, რა დრო დაიხარჯა მასზე, ამ მომენტში მიმდინარეობს თუ არა მასზე მუშაობა.
აქტივობა შეიძლება იყოს შესრულებული, ხელახლა გახსნილი, ან დახურული.
აქტივობა (Task) განპირობებული შეიძლება იყოს ერთ ან რამდენიმე ადამიანზე.

## Slide 6
განტის დიაგრამა
დარჩით სახლში!
onlinegantt.com
teamgantt.com

## Slide 7
განტის დიაგრამა
დარჩით სახლში!
პროექტის მიმდინარეობის წარმოდგენის სხვადასხვა ფორმა არსებობს
დროში გაწერილი დიაგრამის სახით
კალენდრის სახით
სტატუსის მიხედვით
სიის სახით

## Slide 8
განტის დიაგრამა
დარჩით სახლში!