## Slide 1
კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულება
ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დარჩით სახლში!

## Slide 2: ICTs პროექტების მართვა
პაატა გოგიშვილი
ინფორმატიკის დოქტორი
ასოცირებული პროფესორი
კვირა 2
2022 წლის 13 ოქტომბერი
დარჩით სახლში!

## Slide 3
რჩევები
დარჩით სახლში!
მოაწესრიგეთ კომპიუტერი და სამუშაო მაგიდა
აირიდეთ დამღლელი და უსიამოვნო ხალხი
შეიმუშავეთ თქვენი სისტემა
მოიკავეთ სამუშაო დრო
მოიკავეთ დასვენების დრო
დაასინქრონიზეთ ყველა მოწყობილობა
გააზიარეთ თქვენი კალენდარი
როცა საჭიროა - თქვით „არა“.
დახვეწეთ თქვენი ჩვევები

## Slide 4
IT სფეროები
დარჩით სახლში!
ვებ აპლიკაციების შემუშავება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
გრაფიკული აპლიკაციების შემუშავება
მობილური აპლიკაციების შემუშავება
ქსელის აწყობა და კონფიგურაცია
აპარატურის ინსტალაცია
მონაცემთა ბაზის მართვა
ოპერაციული სისტემების მართვა

## Slide 5
რა არის პროექტის წესდება?
დარჩით სახლში!
პროექტის წესდება არის მოკლე დოკუმენტი, რომელიც აღწერს პროექტს მთლიანობაში და, როგორც წესი, მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:
პროექტის მიზნები;
მოსალოდნელი შედეგები;
როგორ განხორციელდება;
დაინტერესებული მხარეები;
ვადები;
რისკები;
ბიუჯეტი.
წესდება გამოიყენება პროექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.

## Slide 6
რაში გვჭირდება წესდება?
დარჩით სახლში!
პროექტის წესდების შედგენის ძირითადი მიზანია, მოახდინოს პროექტის და მისგან მიღებული პროდუქტის შესახებ, საპროექტო გუნდის (Project Team) და დაკავშირებული მხარეების მოლოდინების შეთანხმება, თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი გაუგებრობები.

## Slide 7
რაში გვჭირდება წესდება?
დარჩით სახლში!
პროექტის წესდებას შემდეგი ძირითადი მიზანი აქვს:
პროექტის აღწერით მოახდინოს, ჩართული მხარეების ინფორმირება პროექტის შინაარსის, ქვემოთ აღწერილი მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. – (Introduction to The Project);
უზრუნველყოს პროექტით დაინტერესებული მხარეების შეთანხმება პროექტის სპეციფიური და მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ – (Align Stakeholders thinking and Expectations, Gain Agreement about Project Important aspects – Objective Scope, Budget …);
მიიღოს პროექტის სპონსორის წერილობითი ნებართვა, პროექტის წესდების მიხედვით სამუშაოების დაგეგმვის შესახებ (Obtain Project Sponsor Approval to Start the Project according Project Chapter Content).
პროექტების მართვაში ხარვეზების მნიშვნელოვანი მიზეზია უხარისხო კომუნიკაცია პროექტში ჩართულ მხარეებს შორის. პროექტის ინიცირების დროს, მნიშვნელოვანია გამოყენებული იქნეს პროექტების პროცესების მართვის ინტეგრირებული მეთოდოლოგიები რომელებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ სამუშაო გუნდის ეფექტურობას და ეფექტიანობას.

## Slide 8
პროექტის წესდება
დარჩით სახლში!
პროექტის წესდების ძირითადი მიზნებია
პროექტის შინაარსის გაცნობა / Authorization to kick-off a project
პროექტისათვის ორგანიზაციული რესურსების დამტკიცება /Authorization to use organization resources.
ეხმარება პროექტის მენეჯერს მოახდინოს საჭირო კომუნიკაციას პროექტის გარშემო ორგანიზაციაში / Helps PM to Internally present the project
ეხმარება მმართველ რგოლს პროექტების პრიორიტიზირებაში / Helps Management to prioritize the Project(s).

## Slide 9
რამდენად დეტალური უნდა იყოს პროექტის წესდება?
პროექტის წესდება იქმნება პროექტის ინიცირების ადრეულ პერიოდში. ამ დროს იშვიათადაა ცნობილი პროექტის დეტალები. პროექტის წესდება უნდა პასუხობდეს შემდეგ ძირითად კითხვებს:
1. რატომ იწყება პროექტი (Why ?)
2. რა პროდუქტს/მომსახურეობას ქმნის პროექტი (What ?)
3. როგორ იქმნება პროდუქტი/მომსახურეობა (How ?)
4. ვინ ქმნის პროდუქტს ან მომსახურეობას (Who?).
აღნიშნული ინფორმაცია უნდა იძლეოდეს პროექტის ბიუჯეტის და შესრულების ვადების განსაზღვრის საშუალებას 50/50 ცდომილების მიახლოებით, რომელიც დაზუსტდება პროექტის დაგეგმვის სამუშაოების დროს.
დოკუმენტი უნდა იყოს მაქსიმალურად ლაკონიური, გასაგები და იძლეოდეს ზუსტ ინფორმაციას. გვახსოვდეს რაც უფრო დიდი იქნება ის მცირდება შანსი, რომ მას გაეცნონ, რაც თავისთავად იწვევს პროექტის საკითხების შესახებ არაცალსახა წარმოდგენების შექმნის საფრთხეს.
საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, პროექტის წესდება არ უნდა აღემატებოდეს 5 გვერდს.
დარჩით სახლში!

## Slide 10
ვინ და როდის იყენებს წესდებას?
პროექტის წესდება, პროექტის ინტეგრაციის სამუშაო დოკუმენტია. საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, მისი შექმნა იწყება პროექტის მენეჯერის მიერ და მონაწილეობას იღებს მთელი საპროექტო ჯგუფი, სწორედ ჯგუფის აქტიური მონაწილეობა იძლევა საპროექტო სამუშაოების შესახებ გუნდის ინტეგრაციის და პროექტის წესდების დოკუმენტში აღწერილი საკითხების სრულყოფილი შეთანხმების შესაძლებლობას. ცუდი პრაქტიკაა როცა პროექტის წესდებაზე მუშაობს მხოლოდ პროექტის მენეჯერი რადგან ამ შემთხვევაში პროექტის გარშემო გუნდის ინტეგრაციის საფრთხეები რჩება.
პროექტის წესდება გამოიყენება პროექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე.
დარჩით სახლში!